|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评分 | | 分值构成（总分\_100\_分） | | 报价：45分；技术部分：50分；综合部分：5分  （没分时打“/”） |
| 序号 | 评分因素 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价 | 投标人清单报价 | 45 | 评标基准价。所有有效报价的算术平均值【超过5个（不含）有效供应商时去掉一个最低和最高报价】为评标基准价。得分为：  （1）报价低于评标基准价的，每低于1.0%扣0.1分；该项记分公式为：K=45-[（Q-q）/Q]×100×0.1（0≤K≤45）  （2）报价高于评标基准价的，每高于1.0%扣0.1分。该项记分公式为：K=45+[（Q -q）/ Q]×100×0.1（0≤K≤45）  以上式中：q--报价， Q--评标基准价  最高得45分 |
| 2 | 技术部分 | 1.施工组织设计 | 6 | 应有施工总进度表或施工网络图，图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求，得3分。  应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求，得3分。缺项扣分，没有不得分。 |
| 2.针对本项目的主要施工技术方案 | 10 | 关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案:  内容完备，合理、针对性强得8分  内容完备，可行、有针对性得4-7分  内容欠完备，基本可行、缺乏针对性得1-3分  无分析或解决方案不可行得0分 |
| 3.项目实施保障措施 | 5 | 施工进度计划及确保工期的技术组织措施:  科学、合理、针对性强、工期优于文件要求、有误期违约承诺更利于保障质量得5分  合理、可行、误期违约承诺可行得3-4分  欠合理，基本可行、误期违约承诺一般得1-2分  不可行，不能满足要求得0 分 |
| 5 | 劳动力和材料投入计划及保证措施:  内容完备，合理、针对性强，保障措施得力得5分  内容完备，保障措施可行得3-4分  内容欠完备，保障措施基本可行得1-2分  不可行得0 分 |
| 4.有针对项目所需的自营苗圃 | 2 | 投标人有针对项目所需苗木的自营苗圃，有的2分，没有不得分（需提供圃地照片及以往销售发票、合同复印件1分） |
| 5.机械设备 | 4 | 机械设备选择配备情况（合理齐全优得4分、合理良得2分、一般得1分，没有不得分）。 |
| 6.安全文明施工 | 4 | 科学，合理，针对性强得4分  合理，缺乏针对性得2分  欠合理，不能满足工程需求0分 |
| 7.拟配置现场负责项目经理和施工力量部署 | 6 | 现场管理人员配备：  固定现场负责项目经理具有风景园林相关专业高级工程师职称得2分（需提供证书复印件加盖公章，原件备查）  项目经理作为投标人参与本次评审的得2分  有详细施工力量部署计划的得2分  此项得分标准缺项扣分，没有不得分 |
|  |  | 8.类似工程业绩 | 8 | 供应商提供近两年来（2021年1月-2022年12月）有类似项目业绩，每提供一个合同得２分，合同文本最多得6分（业绩合同与供应商名称一致并加盖公章），业绩获奖加得1分（所获奖项网络可查或有证书，须提供获奖证书复印件加盖供应商公章，原件备查，否则不得分），提供业绩实景花镜彩照加得1分。 |
| 3 | 综合部分 | 1.质保期 | 2 | 满足甲方质保期要求的得3分，不满足不得分。 |
| 2.项目经理专业问询 | 3 | 经甲方评审组对该项目拟派现场管理项目经理进行现场园林绿化施工方面专业知识问询（现场录音）：  公司法人或项目法定委托代理人为本项目拟派项目经理参与投标评审的得1分，不是拟派现场管理项目经理参与投标评审的不得分，问询环节同时计0分。  经现场问询项目经理园林绿化施工实践经验专业丰富的得2分，较专业的得1分，不专业的不得分。 |
| 总得分相同时确定排序的原则：以报价较低的优先。 | | | | |